|  |
| --- |
|  |
|  | **EGG EDUCACIÓN**  **TRABAJO FINAL EQUIPO Nº B**  **[NOMBRE DEL PROYECTO]Alquileres**  **de Quinchos para**  **Fiestas**  **MIEMBROS:**   * *Francisco Ziegler(LT)* * *Gonzalo Gesell (ADM)* * *Angel Mendoza(SCRUM)* * *Gerardo Leguizamon(DESARROLLADOR)* * *Gisella Ferreyra(DESARROLLADOR)* * *Federico Carlos Gianotti(DESARROLADOR)* * *Mauro Vega(DESARROLLADOR)* * *Paula Tamara Zabala(DESARROLLADOR)* * *Mayra,Gabriela,Rivadero Sanchez(DESARROLLADOR)* |
|  |  |

**DAILY 14/11/2023**

Detalles generales:

**REPORTE DEL DÍA DE LA FECHA**

(*Describir por miembro: qué hizo, qué hará, que dificultades tuvo o tiene)*

* Mayra Gabriela Rivadero Sanchez :Termino tarea de cambiar atributo usuario por cliente, (BACKEND)
* *Mauro Vega*: Realizando tarea para disponer de un calendario para reservas propio, al que todo CLIENTE pueda acceder y en el que pueda reservar. BACKEND)
* *Francisco Ziegler: Redirects y validaciones , Viendo validaciones de reservas(BACKEND)*
* Angel Mendoza: Pongo opcion para elegir el tipo de rol en form usuario, Trabajando en perfil para que muestre reservas(front)
* *Paula Tamara Zabala: Termino de arreglar atributo de ubicacion propiedad, Termino de arreglar metodo de registro para que setee rol elegido , (Backend)*
* Gonzalo Gesell : Termino filtro de contacto,Termnio el redirect que cuando vas a reservas si no eres un cliente te mande a login, ayuda a mauro en la logica de su tarea(BACKEND)
* *Gerardo Leguizamon: Termino flujo de reserva, igualando navbars en templates y modal de validacion(FRONT)*
* Federico Carlos Gianotti: Trabajando en validaciones(BACKEND)
* Gisela Ferreyra: Trabajando en filtro navbar para tipo de propiedad (FRONT)