|  |
| --- |
|  |
|  | **EGG EDUCACIÓN**  **TRABAJO FINAL EQUIPO Nº B**  **[NOMBRE DEL PROYECTO]Alquileres**  **de Quinchos para**  **Fiestas**  **MIEMBROS:**   * *Francisco Ziegler(LT)* * *Gonzalo Gesell (ADM)* * *Angel Mendoza(SCRUM)* * *Gerardo Leguizamon(DESARROLLADOR)* * *Gisella Ferreyra(DESARROLLADOR)* * *Federico Carlos Gianotti(DESARROLADOR)* * *Mauro Vega(DESARROLLADOR)* * *Paula Tamara Zabala(DESARROLLADOR)* * *Mayra,Gabriela,Rivadero Sanchez(DESARROLLADOR)* |
|  |  |

**DAILY 8/11/2023**

Detalles generales:

**REPORTE DEL DÍA DE LA FECHA**

(*Describir por miembro: qué hizo, qué hará, que dificultades tuvo o tiene)*

* Mayra Gabriela Rivadero Sanchez : Termino para deshabilitar todas la propiedades cuando se da de baja el usuario, Trabajando en metodo que muestre los comentarios que tiene cada porpiead(BACKEND)
* *Mauro Vega*: Termino en que salga comentrario cuando termine de reservar, Trabajando en Metodo actualizar contraseña que valide contraseña vieja y pide ingresar contraseña de nuevo.(BACKEND)
* *Francisco Ziegler: Termino de trabajar en servicio\_list servicio-eliminar , servicio\_form, realizo Metodo para retornar comentrarios de la propiedad*(*BACKEND)*
* Angel Mendoza:Termino vista propieda js , trabajando comentario\_list,comentario\_eliminar, comentario\_form(front)
* *Paula Tamara Zabala: Termino tarea dar de baja las reservas una que se termino el tiempo, (Backend)*
* Gonzalo Gesell : Termino eliminar comentario, trabajando en vista de usuario,agregar foto perfil en navbar(BACKEND)
* *Gerardo Leguizamon: Termino vista reserva css, agregando navbar en todos los templates (FRONT)*
* Federico Carlos Gianotti: Validar fechas de reservas para no crear dos reservas con la misma fecha (BACKEND)
* Gisella Ferreyra: Trabajando navbar para visualizar tipo de propiedad(FRONT)