|  |
| --- |
| **Alumnos, recuerden que en Archivo van a encontrar la opción de hacer una copia para poder trabajarlo con el equipo** | **EGG EDUCACIÓN**  **TRABAJO FINAL EQUIPO F**  **Proyecto Inmobiliaria**  **MIEMBROS:**   * *Martin Herrera Ramirez* * *Ramiro Cabanelas* * *Dario Matorra* * *Jesús Aranda* * *Lucas Chanquia* * *Ismar Hidalgo* * *Alicia Aramayo* * *Lucas Paruolo* * *Matías Cuadrado* |
|  |  |
|  |  |

**DAILY 9/11/2023**

Detalles generales: Se trabajó de manera intensa y efectiva en cada una de las áreas que le correspondía a los integrantes. Contamos con grandes avances en el proyecto el día de hoy, se evolucionó en frontend y backend por igual.

**REPORTE DEL DÍA DE LA FECHA**

(*Describir por miembro: qué hizo, qué hará, que dificultades tuvo o tiene)*

* Martin Herrera: El integrante trabajó en la creación de los atributos en la clase Offer, primeros métodos en package servicios y repositorio. No presentó dificultades.
* Ramiro Cabanelas: El integrante trabajó en la creación de User, junto con su Repositorio y servicios. No presentó dificultades.
* Dario Matorra: El integrante trabajó en las clases Property, PropertyService, PropertyRepository, propertyService (create, list, update, getOne, remove, findByType), MiException. Ayudó y respondió todas las consultas del resto de integrantes.
* Jesús Aranda: El integrante creó el formulario de registro con sus respectivas vistas y un buen diseño. No presentó dificultades
* Lucas Chanquia: El integrante trabajó la vista del dashboard con links a las secciones: cliente, ente, revisar solicitudes y ver publicaciones. Presentó dificultades con CSS, sin problemas mayores.
* Ismar Hidalgo: La integrante creó el navbar con las siguientes secciones: inicio, propiedad, ingresar y contacto. Todo puede estar sujeto a modificaciones. No presentó dificultades.
* Alicia Aramayo: La integrante creó el index.html y lo que sería la vista básica del inicio(carrousel y tarjetas con propiedades). No presentó dificultades.
* Lucas Paruolo: El integrante trabajo con la clase imageUser de manera efectiva. No presento dificultades.
* Matias Cuadrado: Se trabajó en las clases ImageProperty, imagePropertyService, imagePropertyRepository, MiException, imagePropertyController. No presentó dificultades.